# Bối cảnh và quy tắc

Reference Story “Xem lịch sử chuyến đi” = 3 SP; thang điểm: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Developers là người chọn thẻ; Product Owner làm rõ giá trị và phạm vi, không quyết định SP.

Khi phiếu lệch nhau, người chọn cao nhất và thấp nhất giải thích rồi chọn lại; không lấy trung bình, không theo đa số.

SP không quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày.

PBI chưa đủ rõ phải được làm rõ trước khi ước lượng.

Kết quả cuối cùng phải nằm trên thang điểm của đội.

# Bảng đáp án

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang. | Người chọn 3 và 5 giải thích lý do; Developers thảo luận và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà chưa có bước giải thích và chọn lại. | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận, làm rõ phạm vi nếu cần và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. Product Owner không quyết định SP. |
| P3 | Hợp lý: người chọn thấp nhất (3) và cao nhất (8) đã giải thích; Developers chọn lại và cùng thống nhất 5 SP, là giá trị hợp lệ trên thang. | Giữ nguyên. |
| P4 | Chưa hợp lý: kết quả 13 SP đúng thang và đã chọn lại thống nhất, nhưng ghi chú “13 SP = 52 giờ” sai vì SP không quy đổi cố định sang giờ. | Giữ 13 SP; xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa làm rõ mã giới thiệu có dùng cùng khuyến mãi khác hay không; vẫn ước lượng và chốt theo đa số. | Làm rõ quy tắc kết hợp mã giới thiệu với khuyến mãi khác trước; sau đó Developers mới ước lượng và thảo luận/chọn lại theo quy trình, không theo đa số. |